**Gouden kranen**

9 februari 2015

Aanleiding

* (Forse) extra kosten voor gemeenten bij overname door eisen HNK.
* Beeldvorming bij gemeenten:
	+ standaarden HNK zijn overdadig;
	+ bij (andere) overeenkomsten verwachten gemeenten op financieel vlak meer van het 'rijke' HNK;
	+ gemeenten hebben op voorhand geen zin in 'dure' samenwerking met HNK.
* Vergelijkbare informatie ontbreekt dus waarheidsgehalte is onzeker.

Doel

Toetsen van het ontstane beeld door het beheer van rioolgemalen te vergelijken langs de drie K’s: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Methode

* Aantal gemeenten benaderen voor medewerking en gegevens op locatie verzamelen.
* Binnen HNK gegevens verzamelen.
* Aandacht voor:
	+ geïnstalleerde capaciteit;
	+ type pompopstelling;
	+ aantal pompen;
	+ kosten (energie, onderhoud, vervangingen);
	+ storingen (duur, aantal overstortingen);
	+ personele organisatie;
	+ Investering en kapitaalslasten.
* Verwerken van de verzamelde gegevens tot bruikbare informatie.
* Informatie van HNK en gemeenten naast elkaar leggen.
* Analyseren en verwerken tot een rapport.
* Eindrapport intern bespreken en met de samenwerkingsregio’s.

Resultaat

* Conclusies over de redelijkheid van de standaarden die HHNK hanteert.
* Indien mogelijk en van toepassing aangeven waar wat anders kan.

Vervolg

Afhankelijk van het resultaat van niets tot:

* Met gemeenten het gesprek aangaan over het (on)terechte beeld.
* Intern het gesprek aangaan.
* Pilot draaien.
* Beleid aanpassen.