**Gouden kranen**

9 februari 2015

Aanleiding

* (Forse) extra kosten voor gemeenten bij overname door eisen HNK.
* Beeldvorming bij gemeenten:
  + standaarden HNK zijn overdadig;
  + bij (andere) overeenkomsten verwachten gemeenten op financieel vlak meer van het 'rijke' HNK;
  + gemeenten hebben op voorhand geen zin in 'dure' samenwerking met HNK.
* Vergelijkbare informatie ontbreekt dus waarheidsgehalte is onzeker.

Doel

Toetsen van het ontstane beeld door het beheer van rioolgemalen te vergelijken langs de drie K’s: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Methode

* Aantal gemeenten benaderen voor medewerking en gegevens op locatie verzamelen.
* Binnen HNK gegevens verzamelen.
* Aandacht voor:
  + geïnstalleerde capaciteit;
  + type pompopstelling;
  + aantal pompen;
  + kosten (energie, onderhoud, vervangingen);
  + storingen (duur, aantal overstortingen);
  + personele organisatie;
  + Investering en kapitaalslasten.
* Verwerken van de verzamelde gegevens tot bruikbare informatie.
* Informatie van HNK en gemeenten naast elkaar leggen.
* Analyseren en verwerken tot een rapport.
* Eindrapport intern bespreken en met de samenwerkingsregio’s.

Resultaat

* Conclusies over de redelijkheid van de standaarden die HHNK hanteert.
* Indien mogelijk en van toepassing aangeven waar wat anders kan.

Vervolg

Afhankelijk van het resultaat van niets tot:

* Met gemeenten het gesprek aangaan over het (on)terechte beeld.
* Intern het gesprek aangaan.
* Pilot draaien.
* Beleid aanpassen.